PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 02, DE 2018

“Dispõe sobre a gestão e fiscalização dos contratos celebrados no âmbito da Câmara Municipal de Itanhaém”.

Art. 1º Esta Resolução estabelece normas internas relativas à gestão e à fiscalização da execução dos contratos administrativos, a serem observadas no âmbito da Câmara Municipal de Itanhaém, cujas ações serão realizadas por servidores do quadro permanente, especialmente designados por portaria, respectivamente denominados Gestor e Fiscal de Contrato.

§ 1º Gestor de Contrato é o servidor, designado pela autoridade competente como representante da Administração, responsável pelo gerenciamento dos contratos administrativos, incluindo seu planejamento, coordenação, supervisão e avaliação.

§ 2º Fiscal de Contrato é o servidor designado pela autoridade competente para o acompanhamento constante e direto da execução do(s) contrato(s).

§ 3º Sempre será indicado um servidor para atuar como Gestor de Contrato e, no mínimo, um como Fiscal de Contrato.

Art. 2º São atribuições do Gestor de Contrato:

I - receber definitivamente o objeto do contrato no prazo estabelecido, exceto quando houver disposição legal ou contratual em contrário;

II - informar à contratada o nome do servidor designado como Fiscal da Execução do Contrato, bem como sobre as atribuições deste;

III - exigir da contratada a nomeação formal de preposto;

IV - apoiar e supervisionar os trabalhos de fiscalização do contrato;

V - revisar atas, registros, termos e informações prestadas pelo Fiscal de Contrato encaminhando-os formalmente, quando necessário, ao seu superior hierárquico;

VI - manifestar-se quanto à possibilidade de atendimento de pedido de alteração contratual formulado pela contratada, seja quanto à prorrogação do prazo de entrega ou de qualquer outro aspecto relativo à execução do contrato;

VII - acompanhar os prazos de execução e vigência dos contratos e manifestar-se quanto a sua manutenção, prorrogação ou rescisão, opinando de forma fundamentada e conclusiva;

VIII - gerenciar e compatibilizar os diversos contratos sob sua responsabilidade de modo a obter os melhores resultados, propondo as alterações necessárias;

IX - encaminhar expediente ao seu superior hierárquico, contendo os elementos necessários à nova contratação ou instauração de procedimento licitatório, nas hipóteses em que seja ainda indispensável o fornecimento de bens ou a prestação do serviço, mas que não seja possível ou recomendável a manutenção do contrato em vigor;

X - monitorar e avaliar o desempenho dos fornecedores;

XI - paralisar a execução do contrato, se esta estiver em desacordo com o pactuado, comunicando imediatamente ao seu superior hierárquico;

XII - realizar o acompanhamento e a guarda do Registro de Ocorrências elaborado pelo Fiscal de Contrato;

XIII - cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de Apostilamento, quando cabível;

XIV - sem prejuízo das atribuições do Fiscal de Contrato, notificar à contratada, estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou após o recebimento provisório; bem como informar à autoridade competente as ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do objeto;

XV - emitir certidão de recebimento definitivo;

XVI - comunicar ao Ordenador de Despesas as irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, quando for o caso, e após receber a manifestação da contratada, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente;

XVII - adotar as medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão contratual, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente, cabendo ao Ordenador de Despesas à deflagração do respectivo procedimento, a notificação da contratada para a apresentação de defesa e a decisão final.

Art. 3º São atribuições do Fiscal de Contrato:

I - buscar o conhecimento do objeto contratado, a fim de receber e fornecer com segurança informações sobre a execução do contrato;

II - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, notificando a contratada, por meio do Gestor de Contrato, para que tome as providências necessárias para corrigir a ocorrência de falhas ou inobservância de termos contratuais;

III - comunicar ao Gestor de Contrato eventuais falhas na execução do contrato, especialmente os que ensejem a sua imediata paralisação;

IV - conferir os valores unitários e globais constantes dos documentos fiscais com os bens ou serviços entregues e com os termos do contrato, atestar serviços e fornecimentos, após aferição de sua conformidade, e certificar, quando cabível, o recebimento provisório do objeto contratado;

V - manter controle dos gastos realizados;

VI - encaminhar ao Gestor de Contrato solicitação da contratada de quaisquer alterações contratuais, entre as quais a prorrogação do prazo de entrega ou de execução do contrato, manifestando-se quanto à possibilidade de atendimento do pedido de forma fundamentada;

VII - solicitar, por meio do Gestor de Contrato, a prorrogação do prazo para a entrega do bem ou execução do serviço, com a devida justificativa, nos casos em que a Câmara Municipal de Itanhaém der causa ao atraso ou na ocorrência de fato superveniente;

VIII - manter registro de ocorrências, em livro próprio, nos casos de contratos de duração continuada, principalmente aqueles relacionados a serviços terceirizados e execução de obras, que deverá ser juntado ao final do contrato ou de sua vigência, como anexo, ao processo licitatório;

IX - solicitar, formalmente, por meio do Gestor de Contrato, assessoramento jurídico à Diretoria Jurídica;

X- pronunciar-se quanto à conveniência ou não da renovação, se permitida, com as justificativas necessárias;

XI - subsidiar de informações o Gestor de Contrato, periodicamente, para que este monitore e avalie o desempenho dos fornecedores;

XII - monitorar o cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais, ambientais e de segurança do trabalho;

XIII - controlar o prazo de execução e vigência dos contratos;

XIV - emitir certidão de recebimento provisório;

XV - Executar outras ações de fiscalização que se façam necessárias ao pleno acompanhamento e execução das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, observado o disposto nesta Resolução.

Art. 4º Adicionalmente ao estabelecido no art. 3º, caberá ao Fiscal de Contrato de Execução de Obras e Serviços de Engenharia:

I - esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico ou executivo e memorial descritivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob sua responsabilidade;

II - analisar e aprovar partes e etapas da obra ou serviço, em obediência ao previsto no projeto básico ou executivo e memorial descritivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob sua responsabilidade;

III - verificar e atestar as medições dos serviços;

IV - acompanhar a elaboração do "as built" da obra (como construído), ao longo da execução dos serviços;

V - verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião da licitação, bem como exigir a apresentação de readequações por ocasião de prorrogações e/ou alteração dos serviços, de forma a facilitar o acompanhamento e a execução das obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade;

VI - com relação ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de materiais, equipamentos e funcionários especificados na planilha orçamentária conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;

VII - verificar as condições de saúde e segurança do trabalho, bem como se os equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos e utilizados, a fim de evitar futura responsabilização subsidiária trabalhista;

VIII - certificar-se de que a contratada mantém um "Diário de Ocorrências", permanentemente disponível no local da obra ou serviço;

IX - se houver a necessidade de suspensão dos serviços, o Fiscal deverá comunicar ao Gestor de Contrato, que, por sua vez, deverá notificar a Contratada, emitindo a Ordem de Suspensão de Serviços ou documento equivalente, que deverá ser encaminhado tempestivamente à Divisão de Finanças, com cópia para a Divisão de Patrimônio e Suprimentos e demais interessados, visando à adoção das medidas cabíveis.

X - se houver a necessidade de modificações nos projetos e/ou alterações quantitativas e/ou qualitativas, o Fiscal de Contrato deverá comunicar ao Gestor de Contrato, devendo conferir se as planilhas orçamentárias estão de acordo com as alterações efetuadas e os valores em acordo com os índices setoriais e/ou pesquisa de mercado, devendo encaminhar tempestivamente à Divisão de Patrimônio e Suprimentos tal solicitação com a devida justificativa da Contratada, assim como a concordância e/ou recusa motivada pela equipe de Fiscalização para adoção das medidas cabíveis.

Art. 5º Adicionalmente ao estabelecido no art. 3º, caberá ao Fiscal de Contrato de Prestação de Serviço a ser executado de forma contínua em que haja fornecimento de mão de obra:

I - verificar o cumprimento da jornada de trabalho dos empregados terceirizados, de acordo com a carga horária estabelecida em lei, acordo ou convenção coletiva, para cada categoria;

II - certificar-se de que os empregados terceirizados desempenham atividades condizentes com as atribuições previstas em contrato, apontando eventuais casos de desvio de função;

III - solicitar ao Gestor de Contrato prévia autorização para a realização de horas extras, observado o limite fixado pela legislação, por empregado, bem como a existência de saldo na nota de empenho respectiva;

IV - manter controle do número de horas extras trabalhadas, para fins de ateste do serviço;

V - fiscalizar a observância das normas concernentes ao resguardo da integridade física do trabalhador, especialmente o uso de equipamentos de proteção individual;

VI - exigir da empresa comprovante de pagamento dos salários, vales-transportes e auxílio alimentação dos empregados, que poderão ser  determinados por amostragem;

VII - exigir da empresa que viabilize o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas de Previdência Social e da Receita do Brasil, para fins de verificação do recolhimento das contribuições previdenciárias;

VIII - exigir da empresa que viabilize a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, para fins de verificação do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

IX - exigir da empresa que ofereça todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extratos de recolhimentos, para fins de conferência pela Fiscalização, quando esta julgar necessário;

X - exigir da empresa comprovante de pagamento das guias de quitação do FGTS e do INSS;

XI - exigir da empresa cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

XII - solicitar a seu critério, periodicamente e por amostragem, que os empregados da Contratada verifiquem se as contribuições previdenciárias estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, bem como que retirem extratos de recolhimento do FGTS, com a finalidade de verificar se a Contratada está realizando corretamente os depósitos;

XIII - exigir da empresa cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE);

XIV- após a criteriosa conferência da documentação apresentada pela contratada, obedecidas todas as condições de pagamento previstas no ajuste, e desde que o valor cobrado corresponda exatamente àquilo que foi executado, o Fiscal de Contrato deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura e encaminhá-la para o Gestor de Contrato, juntamente com a documentação pertinente, a fim de que o mesmo ratifique o atesto da fiscalização, e encaminhe a nota para liquidação e pagamento.

Art. 6º As compras, obras e serviços contratados pela Câmara Municipal de Itanhaém serão sempre recebidos provisória e definitivamente por servidor ou comissão distintos, em respeito ao princípio da segregação de funções, nos termos do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º Será certificado pelo Fiscal de Contrato o recebimento provisório do objeto contratado, até que se verifique a conformidade do serviço executado ou produto entregue com o contratado;

§ 2º Será certificado pelo Gestor de Contrato o recebimento definitivo, dentro do prazo previsto no edital ou contrato, mediante termo circunstanciado, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

§ 3º Poderá ser dispensado o recebimento provisório por previsão no edital licitatório nas seguintes hipóteses:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

§ 4º Nos casos previstos nos incisos do § 3º deste artigo, a certidão de recebimento conterá a inscrição “recebimento definitivo”.

Art. 7º Para os contratos de entrega de material cujos valores totais superem o valor limite previsto no art. 23, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, conforme previsto no § 8º, art. 15, da Lei nº 8.666/1993, o recebimento definitivo e a fiscalização deverão ser confiados a uma comissão de, no mínimo, três membros.

Art. 8º As empresas contratadas devem entregar o material ou serviço acompanhado de nota fiscal.

§1º Somente serão efetuados pagamentos de notas fiscais devidamente atestadas pelo Fiscal e pelo Gestor de Contrato.

§2º Caso a empresa não tenha cumprido o contrato na forma pactuada, o Fiscal de Contrato deverá comunicar o Gestor de Contrato para dar ciência desse fato à contratada, por escrito, dentro do prazo para recebimento definitivo, a fim de esta reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, nos termos definidos no contrato, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, alertando-a sobre a possibilidade de o objeto não ser recebido definitivamente, sem prejuízo das demais sanções contratuais previstas.

Art. 9º Competirá à Diretoria Geral promover a capacitação do Gestor e Fiscal de Contrato para o pleno exercício do encargo.

Art. 10 O disposto nesta Resolução não dispensa a observância de determinações constantes dos demais normativos aplicáveis, bem como das boas práticas administrativas.

Art. 11 Aplicam-se às disposições desta Resolução, no que couber, aos Contratos e outros instrumentos congêneres firmados pela Câmara Municipal de Itanhaém.

Art. 12º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itanhaém, em de 09 de janeiro de 2018

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA

Presidente

WILSON OLIVEIRA SANTOS

Primeiro-Secretário

HUGO DI LALLO

Segundo-Secretário

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução visa regulamentar a gestão e a fiscalização dos contratos celebrados no âmbito da Câmara Municipal, atendendo o dispositivo normativo expresso pelo art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever poder da Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos e o dispositivo normativo contido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado.

Sendo Assim, diante da presente justificativa, necessária se faz a aprovação do presente Projeto de Resolução, motivo pelo qual, contando com a colaboração dos nobres Edis, submetemos ao plenário a apreciação do mesmo, solicitando sua aprovação.

Câmara Municipal de Itanhaém, em de 09 de janeiro de 2018

RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA

Presidente

WILSON OLIVEIRA SANTOS

Primeiro-Secretário

HUGO DI LALLO

Segundo-Secretário